Załącznik Nr 11 do SIWZ

Umowa /PROJEKT

zawarta w dniu	r. w Częstochowie pomiędzy:

Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8, NIP:……………………….., REGON ………………………………… reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

dalej zwaną Zamawiającym,

a…………………………………………………………………………………………..… z siedzibą

w  …………………………………………………………………………………………………………………

wpisaną/ym/ do rejestru ………………………………………………… NIP ………………………………...

reprezentowaną/ym/ przez:

……………………………………………………………………………

dalej zwaną/ym/ Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami.

Spis treści

- Definicje	3

- Przedmiot Umowy	5

- Ogólne zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy	6

- Organizacja współpracy Stron	7

- Kierownictwo projektu i zespół Konsultantów	8

- Dostawa licencji na ZSI	8

- Wykonanie I Etapu Umowy	9

- Wykonanie kolejnych Etapów Umowy (Wdrożenia)	9

- Forma dostarczenia Rezultatów Prac	 10

- Ewidencjonowanie i dokumentowanie prac wdrożeniowych	 10

- Zarządzanie zmianą	 10

- Migracja danych i interfejsy do istniejących systemów informatycznych	11

- Start Produktywny i Asysta Powdrożeniowa	11

- Szkolenia	11

- Warunki gwarancji	11

[Monitorowanie ZSI i instalacja Patchy]	13

[Usługa Help Desk]	14

- Odbiory	14

- Własność intelektualna	15

- Poufność	16

- Wynagrodzenie	16

- Ochrona danych osobowych	16

- Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy	17

- Odpowiedzialność Stron i kary umowne	18

- Gwarancja należytego wykonania Umowy	19

- Zmiany umowy	19

- Odstąpienie od umowy	20

- Postanowienia końcowe	21

- Definicje

  - Strony nadają terminom używanym w Umowie następujące znaczenie:

- Administrator ZSI - Pracownik Zamawiającego nadzorujący pracę ZSI, zarządzający kontami użytkowników ZSI, odpowiedzialny po stronie Zamawiającego za prace konfiguracyjne, instalacyjne lub naprawcze ZSI.

- Analiza Przedwdrożeniowa - zbiór dokumentów i innych Rezultatów Prac, opracowywany przez Wykonawcę, obejmujący Koncepcję Wdrożenia i Harmonogram Wdrożenia oraz określający podział zadań realizowanych w ramach Wdrożenia.

- Asysta Powdrożeniowa - usługi polegające na usuwaniu przez Wykonawcę Wad ZSI, realizowane przez zespół Konsultantów, dedykowanych do wykonania Wdrożenia (w trybie projektowym), świadczone przez Wykonawcę, niezależnie od usług serwisu gwarancyjnego na ZSI.

- Awaria - Nieprawidłowość powodująca, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego, brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Na skutek awarii niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie ZSI;

- Błąd - Nieprawidłowość powodująca, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, ale istnieje funkcjonalność w Systemie pozwalająca na wykonanie operacji krytycznej w inny sposób;

- Czas Naprawy - czas obliczany od chwili zgłoszenia Zlecenia Serwisowego zgodnie z postanowieniami Umowy, do chwili Usunięcia Wady lub zastosowania Tymczasowego Obejścia;

- Czas Reakcji - czas obliczany od chwili zgłoszenia Zlecenia Serwisowego zgodnie z postanowieniami Umowy, do chwili przystąpienia przez odpowiednio wykwalifikowanego Konsultanta lub Konsultantów do usuwania Wady;

- Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Etap - wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część procesu zmierzającego do wdrożenia ZSI. Wykaz Etapów określa Harmonogram Umowy, stanowiący Załącznik nr 7 ;

- Godziny Robocze - godziny od 7:30 do 15:30 w dni Robocze;

- Godziny Serwisowe - godziny od 7:30 do 16:30 od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Gwarancja na użytkowanie ZSI - usługi polegające na usuwaniu przez Wykonawcę Wad ZSI, instalacji Patchy, realizowane przez zespół Konsultantów Wykonawcy;

- Harmonogram Umowy - dokument określający przyporządkowanie poszczególnych prac do Etapów ZSI oraz przewidywane terminy zakończenia Etapów, stanowiący Załącznik nr 7 do Umowy;

- Harmonogram Wdrożenia - opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej szczegółowy harmonogram, z określeniem kluczowych zadań, kamieni milowych, ścieżki krytycznej, z przewidywanym czasem realizacji poszczególnych Etapów realizacji Umowy oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie ZSI, zgodnie z metodyką wdrożenia, stosowaną przez Wykonawcę. Harmonogram Wdrożenia musi być zgodny z Harmonogramem Umowy;

- Informacje poufne - informacje lub materiały, odnoszące się do działalności Zamawiającego, które znalazły się w posiadaniu Wykonawcy, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;

- Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, odpowiedzialna za bieżące kierowanie procesem Wdrożenia;

- Komitet Sterujący - Najwyższa władza decyzyjna w ramach procesu Wdrożenia ZSI, sprawująca kontrolę realizacji celów Wdrożenia i podejmująca najważniejsze decyzje merytoryczne związane z Wdrożeniem, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- Koncepcja Wdrożenia - opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej raport, zawierający mapy docelowych procesów w organizacji Zamawiającego oraz wytyczenie głównych zadań dla poszczególnych obszarów z uwzględnieniem specyfiki uczelni, wymagań Zamawiającego oraz standardowych mechanizmów i najlepszych praktyk. Koncepcja wdrożenia stanowić będzie podstawę wykonania Wdrożenia i obejmie poszczególne obszary wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia;

- Konsultanci - pracownicy Wykonawcy ;

- Koordynatorzy Stron - osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę, odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz bieżący przepływ informacji pomiędzy Stronami.

- Oprogramowanie systemowe - Oprogramowanie komputerowe, w tym systemy operacyjne, inne niż ZSI i Rezultaty Prac, niezbędne do działania ZSI, zapewniane przez Zamawiającego.

- Patch - dostarczone przez producenta ZSI uaktualnienie ZSI, w ramach jego wersji głównej, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości pracy ZSI, dodania nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w przepisach prawa.

- Platforma Sprzętowa - serwery i inne urządzenia wraz z oprogramowaniem, stanowiące część ZSI, dostarczane przez Wykonawcę;

- Pracownicy - pracownicy Zamawiającego;

- Rezultaty Prac - programy komputerowe w wersji wykonywalnej, wchodzące w skład ZSI, dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, inne utwory, a także materiały i informacje, w tym pliki konfiguracyjne i parametryzacje, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym rozszerzenia ZSI, a także opracowania, modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany, wprowadzone do istniejących materiałów, w tym programów komputerowych, dokumentacji, parametryzacji lub plików konfiguracyjnych.

- Start Produktywny - uruchomienie samodzielnej części lub całości ZSI, wykonanej zgodnie z Koncepcją Wdrożenia;

- Tymczasowe Obejście - Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie, pozwalające zmniejszyć klasę Wady, z wyjątkiem wad klasy Awarii (z Błędu na Usterkę), nie prowadzące jednak do Usunięcia Wady;

- Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami;

- Usterka - Nieprawidłowość powodująca, że nieprawidłowo działają bądź całkowicie nie działają inne niż krytyczne funkcje Systemu;

- Usunięcie Wady - Przywrócenie pełnej sprawności ZSI po wystąpieniu Wady lub zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie;

- Wada - Niezgodność działania ZSI z Koncepcją Wdrożenia lub niesprawność ZSI lub wadliwość dokumentacji dostarczonej wraz z poszczególnymi Rezultatami Prac lub inna niezgodność Rezultatów Prac z Koncepcją Wdrożenia, nie wynikającą wyłącznie z niesprawności ZSI, za którą odpowiada producent wdrażanego systemu zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym, niesprawności Platformy Sprzętowej lub niesprawności Oprogramowania Systemowego. Wada może być Awarią, Błędem lub Usterką;

- Wdrożenie - ogół prac realizowanych przez Wykonawcę w kolejnych Etapach, zgodnie z niniejszą Umową, mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego ZSI, obejmujący wszystkie prace, za które zgodnie z Umową, odpowiada Wykonawca, realizowane w ramach poszczególnych Etapów, które mogą polegać w szczególności na konfiguracji, parametryzacji i wykonaniu rozszerzeń lub modyfikacji ZSI zgodnie z Koncepcją Wdrożenia, przetestowaniu poszczególnych elementów ZSI i ich współdziałania, wykonaniu dokumentacji lub przeniesieniu danych podstawowych;

- Zlecenie Serwisowe - pojedyncze zgłoszenie zidentyfikowanej Wady, zawierające opis nieprawidłowego działania lub oczekiwanych zmian;

- Zmiana - uzgodnione przez Strony, w trybie określonym w Umowie, zlecenie wykonania przez Wykonawcę prac, niezwiązanych z usunięciem Wady;

- ZSI - Zintegrowany System Informatyczny do Zarządzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wdrożony na podstawie Umowy, zgodnie z Koncepcją Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego, spełniającego wymagania funkcjonalne Zamawiającego

  - Ilekroć w umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań Stron obliczane są w dniach kalendarzowych

- Przedmiot umowy

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. „ Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

  - Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem, wchodzącego w skład Platformy Sprzętowej, Zintegrowanego Systemu Informatycznego, licencji na ZSI oraz wdrożenie modułów ZSI, integracja z systemami zewnętrznymi oraz  systemem obsługi studentów i planowania zajęć dydaktycznych obejmujących swoją funkcjonalnością następujące obszary:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z KONTROLINGIEM, w tym moduły

- KSIĘGOWOŚĆ

- FINANSE

- KONTROLING I BUDŻETOWANIE

ZARZĄDZANIE KADRAMI, w tym moduły

- EWIDANCJA KADROWA

- PŁACE

- FUNDUSZ SOCJALNY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MATERIALNYMI, w tym moduły

- EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO

- SKŁADNIKI NISKOCENNE – WYPOSAŻENIE

- GOSPODARKA REMONTOWA

- GOSPODARKA MAGAZYNOWA

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z OTOCZENIEM BIZNESOWYM,  w tym moduły:

- SPRZEDAŻ

- ZAKUPY

- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BADAWCZYMI, w tym moduły:

- ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

- OBSŁUGA BADAŃ NAUKOWYCH

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

  - KANCELARIA  PISM PRZYCHODZACYCH i WYCHODZĄCYCH

  - BAZA INTERESANTÓW

  - SKANOWANIE I ROZPOZNAWANIE TEKSTU

  - MODUŁ OBSŁUGI ZADAŃ , DOKUMENTÓW I SPRAW

  - OBSŁUGA PODPISU ELEKTRONICZNEGO

  - MODUŁ ARCHIWUM

  - MODUŁ KOMUNIKACJI Z ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĄ PODAWCZĄ I ePUAP

  - MODUŁ ADMINISTRACYJNY

  - EDYTORY REJESTRÓW, PROCESÓW I FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

MONITOROWANIE KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW

- ANKIETOWANIE

- EDYTOR ANKIET

- MODUŁ ANALITYCZNY

  - Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w postępowaniu (przetargu nieograniczonym) poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy oraz z oferta Wykonawcy z dnia …… złożoną w tym postępowaniu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

  - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera SIWZ, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy..

- Ogólne zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy

- Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie wykonujący prace związane z wdrożeniem ZSI zobowiązuje się do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że ZSI dostarczony zostanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania na dzień złożenia oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce systemu prawnego i przyjętych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy w zamian za wynagrodzenie, określone w Rozdziale XIX Umowy, w taki sposób, ażeby ZSI mógł być wykorzystany w działalności Zamawiającego, bez konieczności jego poprawiania, bądź uzupełniania, chyba że poprawki lub uzupełnienia takie są wynikiem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, lub wynikają ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem postanowienia punktu 4.1., realizacja przedmiotu Umowy następować będzie ze stosowanymi przez Wykonawcę standardami (metodyką). Metodyka przyjęta przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy nie może powodować dodatkowych świadczeń lub znaczącego zwiększenia zaangażowania Pracowników lub wzrostu dodatkowych obciążeń organizacyjnych lub finansowych Zamawiającego w stosunku do standardowych metodyk stosowanych przy wdrażaniu ZSI.

- Jeżeli w toku realizacji Wdrożenia dojdzie do zmian przepisów prawa lub zmian w strukturze        organizacyjnej Zamawiającego, które wymagają uwzględnienia w wykonywanych pracach,  zastosowanie mają postanowienia Rozdziału XI Umowy w zakresie zarządzania zmianą.

- W ramach wykonywania Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W każdym przypadku, w którym podwykonawca lub osoby, za pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązania wobec Zamawiającego, mógłby uzyskać dostęp do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązany jest nałożyć na niego zobowiązanie do zachowania takich informacji w poufności, na   zasadach   określonych   w   Rozdziale   XVIII   Umowy,   w   tym nałożyć na podwykonawcę zobowiązanie, że wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu swoich zobowiązań, a które uzyskują dostęp do informacji poufnych, podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.

- W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

- Za działania podwykonawców, o których mowa w punktach poprzedzających, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności przekazywania wszelkich informacji, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Jednakże to Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania Pracowników i wymaganej dyspozycyjności.

- Strony uzgadniają, iż miejscem wykonywania Umowy będzie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz Konsultantów lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy w związku z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

- Organizacja współpracy Stron

  - Zarządzanie projektem realizowane będzie zgodnie z metodyką opisaną w ofercie .

  - Dla celów zarządzania wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, Strony powołują strukturę organizacyjną, złożoną z Komitetu Sterującego i Koordynatorów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Komitet Sterujący składa się członków wyznaczonych przez Zamawiającego oraz z członków wyznaczonych przez Wykonawcę. Strony postanawiają, że Wykonawca wyznaczy nie więcej niż dwóch członków Komitetu Sterującego. Przewodniczący Komitetu Sterującego jest wskazywany przez Zamawiającego. Szczegółową liczbę członków Komitetu Sterującego i jego skład osobowy Strony określą w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

  - Dane osobowe Koordynatorów ze strony Zamawiającego i Wykonawcy określa Załącznik Nr 3 do Umowy.

  - Komitet Sterujący jest upoważniony do zmiany Harmonogramu Wdrożenia, w zakresie w jakim nie spowoduje to przekroczenia terminów wykonania poszczególnych Etapów Umowy. Zmiana taka nie powoduje zmiany niniejszej umowy. Decyzje Komitetu Sterującego nie mogą prowadzić do zmiany terminu Startu Produktywnego dla wszystkich obszarów ZSI.

  - Komitet Sterujący podejmuje również decyzje w zakresie najważniejszych decyzji merytorycznych, związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. Decyzje Komitetu Sterującego nie mogą jednak prowadzić do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz, z zastrzeżeniem postanowienia punktu poprzedzającego, Harmonogramu Umowy.

  - Decyzje w imieniu Komitetu Sterującego podejmuje przewodniczący Komitetu Sterującego, który może zasięgnąć opinii członków Komitetu.

  - Dopuszcza się zmianę osób wchodzących w skład Komitetu Sterującego, w uzasadnionych okolicznościach, uniemożliwiających takim osobom wykonywanie ich dotychczasowych obowiązków. Zmiana taka nie powoduje zmiany niniejszej Umowy.

  - W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania, bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie Koordynatorom Stron.

- Kierownictwo projektu i zespół Konsultantów

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań, związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac.

- Dla potrzeb realizacji Umowy, Wykonawca zapewni Kierownika Projektu, posiadającego należyte doświadczenie i kompetencje do zarządzania procesem wdrożenia ZSI, legitymującego się odpowiednim certyfikatem (PRINCE2 lub równoważnym). Dane osobowe, doświadczenie zawodowe i dane kontaktowe Kierownika Projektu określa Załącznik nr 4 do Umowy oraz dokumenty załączone w ofercie Wykonawcy z dnia ……………… (Załącznik nr 8 do Umowy).

- Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu, dysponuje osobami, posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne do właściwego wykonania Umowy.

- W zakresie wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania dedykowanego zespołu konsultantów. Skład zespołu Konsultantów określa Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca gwarantuje ciągłość zarządzania projektem przez wskazanego Kierownika Projektu. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że - z zastrzeżeniem zmiany Kierownika Projektu w trybie przewidzianym w Umowie -odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie tego zobowiązania jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Zmiana Kierownika Projektu może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w punktach następnych.

- W przypadku braku możliwości pełnienia przez Kierownika Projektu wyznaczonej funkcji z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu inną osobę o kompetencjach nie mniejszych, niż wskazane w rozdziale 6 pkt 6.1.3 SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy).

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem, zawierającym stosowne uzasadnienie, o odsunięcie Kierownika Projektu od wykonywania Umowy. Wniosek ten składany jest na piśmie przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy. Po otrzymaniu od Zamawiającego wniosku o odsunięcie Kierownika Projektu od realizacji Umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu osobę zastępującą, celem jej akceptacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany konsultanta, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu inną osobę ze swojego personelu, o kompetencjach nie mniejszych, niż wymagane dla profilu zastępowanego konsultanta, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 6 pkt 6.1.3 SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy).

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem, zawierającym stosowne uzasadnienie, o odsunięcie dedykowanego Konsultanta od wykonywania Umowy. Wykonawca przedstawi niezwłocznie Zamawiającemu inną osobę ze swojego personelu, o kompetencjach nie mniejszych, niż wymagane dla profilu zastępowanego konsultanta.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Kierownikowi Projektu i dedykowanym Konsultantom dostęp do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Dostawa licencji na ZSI

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ZSI, zgodnie ze specyfikacją licencji, określoną w Załączniku nr 1 do Umowy. W każdym wypadku licencja uprawniać będzie do bezterminowego korzystania z ZSI. Jeżeli w ramach opłat należnych producentowi ZSI mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie Patchy lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego, nie może powodować ustania licencji na korzystanie z ZSI lub uprawniać producenta Systemu do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

- Dostawa licencji nastąpi zgodnie z Harmonogramem Umowy.

- Wykonawca zapewnia możliwość zwiększenia zakresu udzielonej licencji przez zwiększenie liczby Użytkowników ZSI objętych licencją, po uiszczeniu dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego, na podstawie odrębnego zamówienia.

- Niezależnie od warunków udzielonych licencji, Wykonawca gwarantuje możliwość równoczesnej pracy liczbie użytkowników, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Wykonanie I Etapu Umowy

  - W ramach I Etapu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia, zgodnego z Harmonogramem Umowy i podziału czynności w ramach wdrożenia; przedstawienie do odbioru wykonanych prac, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonanie kolejnych  Etapów Umowy (Wdrożenia)

  - W ramach II Etapu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia ZSI i licencji na wszystkie moduły ZSI, wyszczególnione w pkt 2.1

- dostawy serwerów wraz z osprzętem i systemami operacyjnymi, oprogramowaniem bazodanowym, niezbędnym do pracy ZSI.

- licencji na w/w oprogramowanie narzędziowe

- instalacji sprzętu i oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz systemu zarządzania bazą danych

- instalacji ZSI w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, na serwerach wchodzących w skład Platformy Sprzętowej, będącej częścią Systemu, w celu umożliwienia natychmiastowego rozpoczęcia prac wdrożeniowych, w terminach umożliwiających zachowanie harmonogramu Umowy

- zapoznania członków Zespołu Projektowego Zamawiającego oraz Administratorów Systemu (maksimum 10 osób) z głównymi założeniami i cechami oferowanego Systemu oraz założeniami Koncepcji Wdrożenia ZSI dla potrzeb stworzenia systemu zarządzania w Akademii;

Etap III Umowy obejmuje :

Wdrożenie funkcjonalności ZSI ( wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji Systemu wg potrzeb Zamawiającego) w zakresie obszarów/ modułów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

Etap IV Umowy obejmuje:

Migrację danych do ZSI z dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego systemów informatycznych, która jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego dokonania Startu Produktywnego ZSI i odbioru wykonanych prac.

Etap V Umowy obejmuje :

Wykonania interfejsów do systemów pomocniczych w celu integracji ZSI z systemami zewnętrznymi oraz systemami uczelni.

Etap VI Umowy :

Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i nadzoru nad eksploatacją ZSI oraz systemem zarządzania bazą danych i Użytkowników systemu z obsługi i użytkowania ZSI, w takim zakresie, który umożliwi im samodzielną pracę z ZSI. Przekazanie opracowanej dokumentacji technicznej i użytkowej ZSI.

Etap VII Umowy obejmuje :

Wykonanie Startu Produktywnego ZSI dla wszystkich obszarów objętych wdrożeniem. Uruchomienie wersji końcowej i odbiór systemu.

Etap VIII obejmuje

Świadczenie Asysty Powdrożeniowej. Testowanie i Certyfikację Systemu.

  - Wykonanie Poszczególnych etapów umowy  nastąpi zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej.

- Forma dostarczenia Rezultatów Prac

  - Wszystkie Rezultaty Prac, będące programami komputerowymi, zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie wykonywalnej (umożliwiającej ich wykonanie na komputerach Zamawiającego).

  - W przypadku zaprzestania świadczenia usług wdrożeniowych, rozwojowych i gwarancyjnych ZSI lub w przypadku upadłości , Wykonawca zobowiązuje się do przekazania bezkosztowo aktualnych kodów źródłowych Zamawiającemu, z prawem do modyfikacji i bezterminowego użytkowania.

- Ewidencjonowanie i dokumentowanie prac wdrożeniowych

  - Dla celów ewidencyjnych, po zakończeniu każdego miesiąca Wdrożenia, Kierownik Projektu sporządzi Raport statusu Wdrożenia, potwierdzający wykonane działania Wykonawcy. Wzór Raportu statusu Wdrożenia zostanie uzgodniony przez Koordynatorów Stron.

  - Raport statusu Wdrożenia zostanie każdorazowo przekazany Koordynatorowi Zamawiającego, w formie elektronicznej i drukowanej, chyba że co innego uzgodnią Koordynatorzy Stron. Raport zostanie przedstawiony w pierwszym Dniu Roboczym kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Koordynator Zamawiającego lub członkowie Komitetu Sterującego ze strony Zamawiającego, w terminie 3 Dni Roboczych od daty doręczenia Raportu, mogą zgłosić Kierownikowi Projektu zastrzeżenia odnośnie Raportu. W takim wypadku, Wykonawca niezwłocznie uzupełni Raport statusu Wdrożenia o żądane informacje lub sprostuje informacje nieprawdziwe lub nieścisłe.

  - Ewidencja i dokumentowanie działań odbywa się w języku polskim.

  - Na pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyczerpujących wyjaśnień, dotyczących postępów prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy, dotyczących kwestii nieujętych w Raporcie statusu Wdrożenia.

- Zarządzanie zmianą

  - Jeżeli zmiany są wynikiem zmian przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia pojawi się w trakcie Wdrożenia, asysty powdrożeniowej oraz usług gwarancyjnych ZSI, prace te nie podlegają dodatkowej opłacie.

  - Zmiana następować będzie na podstawie Wniosku o zmianę, zgodnego ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy. Wniosek o zmianę składany jest przez Koordynatora Strony, która stwierdziła potrzebę wprowadzenia zmiany, Koordynatorowi drugiej Strony. Jeżeli w trakcie Wdrożenia, łączny nakład dodatkowej pracy Wykonawcy na uwzględnienie zmian, niewynikających ze zmian przepisów prawa lub zmian organizacyjnych, nie przekroczy 50 osobodni, zgodnie z wyceną Wykonawcy, zatwierdzoną przez Komitet Sterujący, Wykonawca zrealizuje zmiany bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Po przekroczeniu limitu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Komitet Sterujący przedstawi Stronom rekomendację złożenia przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, w celu uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli strony nie zawrą porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy - Wdrożenie realizowane będzie bez uwzględnienia zmian.

- Migracja danych i interfejsy do istniejących systemów informatycznych

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania migracji danych, przechowywanych w systemach informatycznych, eksploatowanych obecnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania interfejsów do systemów pomocniczych, w celu integracji ZSI z oprogramowaniem producentów trzecich, eksploatowanym przez Zamawiającego. Do eksploatowanych systemów należą system Płatnik i program biblioteczny.

- Start Produktywny i Asysta Powdrożeniowa

- Po zakończeniu prac nad daną Fazą Wdrożenia, Wykonawca przeniesie wykonane rezultaty prac na serwer produkcyjny i wykona Start Produktywny ZSI w zakresie funkcjonalności przewidzianych dla danego obszaru.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego Asysty powdrożeniowej, obejmującej bieżące wsparcie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po Starcie Produktywnym wszystkich obszarów objętych wdrożeniem ZSI, przez okres 3 miesięcy od daty Startu Produktywnego. Asysta Powdrożeniowa będzie świadczona przez zespół Konsultantów, wykonujących Wdrożenie, niezależnie od usług serwisu gwarancyjnego ZSI, świadczonych przez Wykonawcę. Nieprzekraczalnym terminem Startu Produktywnego wszystkich obszarów jest 31 październik 2014r.

- Szkolenia

14.1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla wskazanych przez Zamawiającego Administratorów i Użytkowników ZSI, w zakresie funkcjonowania, obsługi, użytkowania, administrowania i utrzymania systemu - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

- Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone oprogramowanie, platformę sprzętową, będącą częścią ZSI oraz wykonane prace.

- Warunki gwarancji na dostarczoną platformę sprzętową:

- W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usuwanie wszelkich błędów/awarii/usterek komponentów wchodzących w skład dostarczonej Platformy Sprzętowej, w oparciu o opisane poniżej zasady.

- W razie ujawnienia błędu/awarii/usterki upoważniony przedstawiciel Zamawiającego powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Wykonawcy.

- Warunki gwarancji dla poszczególnych jednostek sprzętowych, wchodzących w skład Platformy Sprzętowej, dostarczanej przez Wykonawcę, określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Naprawy sprzętu Wykonawca dokonuje w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli nie ma możliwości naprawy sprzętu w przewidzianym terminie w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych, niż użytkowane przez Zamawiającego, który umożliwi pracę Systemu do momentu zakończenia naprawy.

15.3.	Warunki gwarancji na wykonane prace i dostarczone oprogramowanie w ramach ZSI:

- Gwarancja udzielana jest na okres 60 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego  realizowanej Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania (aktualizacji), które zostały przez niego wydane. Powyższe prawo obejmuje koszty przesyłki, nośnika danych i inne koszty z tym związane, które Wykonawca ponosi we własnym zakresie.

- Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje bezpłatne usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego Wad i dotyczy:

- obsługi Zleceń Gwarancyjnych,

- monitorowania działania ZSI, rozwiązywania incydentów i problemów w funkcjonowaniu ZSI;

- dostarczania i instalacji aktualizacji (Patchy) dla ZSI;

- wsparcia funkcjonalnego (usługa Help Desk - rozwiązywanie problemów funkcjonalnych) dla Użytkowników i Administratorów ZSI.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad na podstawie zleceń Zamawiającego.

- Świadczenia w ramach gwarancji jakości wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia, przysługującego Wykonawcy.

- Usunięcie Wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, prowadzić do utraty danych lub wpływać negatywnie na działanie innych składników infrastruktury informatycznej Zamawiającego, w tym systemów pomocniczych.

- Dla poszczególnych kategorii Wad Wykonawca gwarantuje zachowanie następującego poziomu realizacji gwarancji jakości:

| Kategoria Wady |  | Czas Reakcji |  |  | Czas Naprawy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczony od momentu |  |  | Liczony od momentu |  |
|  |  | dokonania zgłoszenia |  |  | dokonania zgłoszenia |  |
| Awaria | 8 Godzin Roboczych |  |  | Niezwłocznie, nie dłużej, niż 16 Godzin Roboczych |  |  |
| Błąd | 8 Godzin Roboczych |  |  | 24 Godziny Robocze |  |  |
| Usterka | 8 Godzin Roboczych |  |  | 96 Godzin Roboczych |  |  |

- Jeżeli Usunięcie Wady w czasie przewidzianym w punkcie poprzedzającym jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Strony dopuszczają zastosowanie Tymczasowego Obejścia. Obejście powinno być zaproponowane i zastosowane w czasie:

| Kategoria Wady | Czas zastosowania Tymczasowego Obejścia |
| --- | --- |
|  | Liczony od momentu dokonania zgłoszenia |
| Błąd | 6 Godzin Roboczych |
| Usterka | 12 Godzin Roboczych |

- Zastosowanie Tymczasowego Obejścia zmniejszającego kategorię Wady nie wyłącza zobowiązania Wykonawcy do Usunięcia Wady odpowiedniej kategorii w gwarantowanym Czasie Naprawy. W takim przypadku, Czas Naprawy po zastosowaniu Tymczasowego Obejścia obliczany jest, jak dla Wady odpowiedniej kategorii, poczynając od chwili dokonania zgłoszenia.

- Przed zastosowaniem Tymczasowego Obejścia Wykonawca zobowiązany jest

do uzyskania zgody Zamawiającego.

- Zgłoszenie Zlecenia Gwarancyjnego następuje telefonicznie, pocztą e-mail lub faksem. Zgłoszenia będą przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.

- Do zgłaszania Zleceń uprawnieni są Użytkownicy oraz Administratorzy ZSI.

- Wszystkie Zlecenia niezależnie od kanału kontaktu, za pomocą którego dokonano zgłoszenia Zlecenia, są rejestrowane.

[Monitorowanie ZSI i instalacja Patchy]

- Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitoringu funkcjonowania ZSI. Monitoring ZSI wykonywany będzie w Godzinach Roboczych Zamawiającego, w Dni Robocze.

- Celem usług monitoringu jest zapobieganie wystąpieniu wad i dążenie do zapewnienia optymalnego funkcjonowania ZSI. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wydawania rekomendacji dotyczących instalacji bieżących aktualizacji ZSI (Patchy), niezwłocznie po wydaniu takich Patchy przez producenta Systemu;

- okresowego sporządzania raportu o stanie ZSI;

- okresowego przeglądu funkcjonowania i wydawania rekomendacji odnośnie wydajności ZSI;

- okresowego przeglądu funkcjonowania i wydawania rekomendacji dotyczących wewnętrznych systemów zabezpieczeń ZSI;

- wyjaśniania i usuwania nieprawidłowości działania ZSI lub Oprogramowania Systemowego, w porozumieniu z właściwym dostawcą oprogramowania;

- sporządzania rekomendacji odnośnie modyfikacji ZSI;

- przeprowadzania dostrajania (tuningu) ZSI;

- monitoringu działania bazy danych.

- Raporty będące wynikiem wykonania zobowiązań określonych w punkcie poprzedzającym Wykonawca będzie dostarczał raz w miesiącu, chyba że Koordynatorzy Stron uzgodnią inaczej.

- Wykonawca zobowiązuje się również do:

- okresowej analizy i przedstawiania rekomendacji odnośnie wydajności ZSI, systemów baz danych, aplikacji współpracujących etc.;

- okresowej   analizy   i   przedstawiania   rekomendacji   odnośnie zasobów systemowych ZSI.

- Rekomendacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będą przedstawiane Zamawiającemu nie rzadziej, niż raz w miesiącu, chyba że Koordynatorzy Stron uzgodnią inaczej.

- Wykonawca zobowiązuje się również do instalacji Patchy dla ZSI i innych elementów składających się na ZSI, w szczególności Oprogramowania Systemowego wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji powdrożeniowej. Instalacja nastąpi w sposób uzgodniony przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, instalacja Patchy nastąpi niezwłocznie, zgodnie z zaleceniami producenta ZSI lub Oprogramowania Systemowego.

[Usługa Help Desk]

- Świadczenie usług Help Desk, obejmuje przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń składanych przez Użytkowników i Administratorów ZSI. Zgłoszenia dotyczyć mogą wszelkich aspektów działania ZSI, w szczególności ewentualnych lub rzeczywistych nieprawidłowości funkcjonowania ZSI.

- Zgłoszenia będą składane telefonicznie, w Godzinach Serwisowych. Obowiązującym językiem kontaktu jest język polski.

- Wszystkie zgłoszenia do Help Desk są rejestrowane.

- Odbiory

- Zamawiający dokonywać będzie odbiorów wykonanych prac oddzielnie dla poszczególnych etapów.

- Odbiór realizacji Etapów : I Etap - nastąpi do 31 maja 2013r. Odbiór realizacji kolejnych Etapów odbywać się zgodnie z terminami w Harmonogramie Wdrożenia, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Ostateczny termin odbioru całości zamówienia 28.11.2014 r.

- Odbiory odbywać się będą w formie protokołów odbioru, podpisanych przez wyznaczonych przedstawicieli Stron.

- Niezwłocznie po zakończeniu prac, przewidzianych do odbioru, Kierownik Projektu pisemnie powiadomi Koordynatora Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy w zakresie danego Etapu, bądź Fazy, przekazując wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania określonej części przedmiotu Umowy, najpóźniej do dnia zgłoszenia prac do odbioru. Zamawiający wymaga, by dokumentacja z wdrożenia każdego Etapu  była przygotowywana równolegle z postępem prac wdrożeniowych i przekazywana Zamawiającemu nie później, niż w dacie zgłoszenia do odbioru poszczególnych Etapów.

- Strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Koordynatora Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru prac dokonanego przez Kierownika Projektu. Koordynatorzy Stron mogą uzgodnić wydłużenie terminu na przyjęcie prac poszczególnych Etapów,

bądź uzależnić ich przyjęcie od wprowadzenia określonych zmian, jeżeli wymaga tego procedura testowa prac, przedstawionych do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy przy odbiorze prac, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, sporządzając protokół niezgodności. Wykonawca ma obowiązek usunięcia niezgodności w terminie 7 Dni Roboczych, chyba że, ze względu na charakter lub rozmiar niezgodności, zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie terminu. Termin na usunięcie niezgodności stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych w ramach poszczególnych Etapów nie powoduje przesunięcia terminu wykonania wdrożenia, określonego w Harmonogramie Umowy.

- Wykonawca dokona żądanych przez Zamawiającego zmian w terminie, o którym mowa w pkt 18.6. i ponownie przedstawi prace do odbioru.

- Własność intelektualna

- Z chwilą dostarczenia odpowiednich Rezultatów Prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych lub udziela licencji na korzystanie z Rezultatów Prac, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami, na poniższych zasadach.

- W zakresie Rezultatów Prac, nie będących programami komputerowymi, przeniesienie praw, o których mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- inne niż wymienione w lit. a) rozpowszechnianie Rezultatów Prac, w szczególności publiczne udostępnianie Rezultatów Prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- W zakresie Rezultatów prac, stanowiących programy komputerowe, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji obejmującej następujące pola eksploatacji:

- do instalowania programów w pamięci masowej komputerów, należących do Zamawiającego, w ilości nie mniejszej niż dostarczone licencje na ZSI, do ładowania programów do pamięci RAM komputera oraz do korzystania z programu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Przeniesienie praw, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

  - Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z praw nabytych, stosownie do postanowień punktów poprzedzających, nie jest i nie będzie w żaden sposób ograniczone prawami majątkowymi osób trzecich, w tym prawami autorskimi, prawami z zakresu własności przemysłowej lub wierzytelnościami wynikającymi z udzielonych licencji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia takich wad prawnych

- Poufność

- Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej nieuprawnionej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji otrzymanych od drugiej Strony, w tym informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych, strategicznych lub finansowych.

- Informacjami Poufnymi są również:

- informacje, których obowiązek utrzymania w tajemnicy obciąża Stronę na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

- Strony mają obowiązek ochrony Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich przetwarzania (w tym przetwarzania w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji). Strony nie mogą także wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej, niż do celów określonych w Umowie.

- Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie:

Całkowita    kwota   wynagrodzenia    przysługującego   Wykonawcy wynosi:

zł. (słownie: 	złotych .../100) netto + podatek

VAT ....% =	zł (słownie:	złote 00/100) brutto, w tym:

Platforma sprzętowa :

zł. (słownie: 	złotych .../100) netto + podatek

VAT ....% =	zł (słownie:	złote 00/100) brutto

Harmonogram płatności  za realizację zamówienia określa załącznik nr 10 do SIWZ.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie z tytułu określonego w pkt 19.1 a) i b) odpowiednio:

- po dostawie oraz protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy określonym w Rozdziale VII Umowy.

- po wykonaniu oraz protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy określonym w Rozdziale VIII Umowy.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 19.1 a) i b), płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze VAT.

  - Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego

- Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych przechowywanych w ZSI jest Zamawiający. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zlecenie przetwarzania tych danych osobowych w celu i zakresie określonym w niniejszej Umowie.

- Powierzenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, następuje w celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania danych osobowych poza ZSI, w szczególności utrwalania danych osobowych na własnych nośnikach danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych, o którym mowa powyżej, prowadzonym w stosunku do Wykonawcy.

- W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, o którym mowa w punkcie 20.2 Umowy, Wykonawca podpisze z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

- Niniejsza Umowa została zawarta na czas wykonania zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z Harmonogramem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.

- Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w zakresie zobowiązań, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w przypadku:

  - opóźnienia w przedstawieniu Etapu  do odbioru, przekraczającej 10 Dni Roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego; przed rozwiązaniem Umowy, Zamawiający na piśmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na przedstawienie Etapu do odbioru, nie dłuższy niż 5 Dni Roboczych; oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie złożone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy;

  - opóźnienia w usunięciu uchybień w sposobie wykonania Etapu , zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale XVI Umowy, przekraczającego 5 Dni Roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego; przed rozwiązaniem Umowy, Zamawiający na piśmie wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień wykonania Etapu , nie dłuższy niż 3 Dni Robocze; oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie złożone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy.

    - W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy, z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane w ramach danego Etapu , których zakończenie nie zostało potwierdzone Protokołem Odbioru.

- Uprawnienie do rozwiązania Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, w którym opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym przypadku naruszenia zobowiązań Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych i poufności.

- W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do chwili rozwiązania umowy, proporcjonalnie do stanu ich zaawansowania.

- W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabędzie, na zasadach określonych w Rozdziale XVII autorskie prawa majątkowe do wszelkich Rezultatów Prac, realizowanych przez Wykonawcę, w tym Rezultatów Prac nieukończonych lub nieodebranych, a także zachowuje wszelkie prawa do tych Rezultatów Prac, które zostały wykonane.

- W zakresie zobowiązania do zachowania poufności, niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę także po ustaniu innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron w zakresie gwarancji na wykonany i odebrany protokolarnie przedmiot Umowy (Rozdział XV Umowy) oraz poufności (Rozdział XVIII Umowy).

- Odpowiedzialność Stron i kary umowne

- W przypadku opóźnienia w przedstawieniu do odbioru danego Etapu Wdrożenia, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 19.1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu uchybień w wykonaniu Etapu, obliczanego do dnia sporządzenia stosownego Protokołu Odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 19.1, za każdy dzień opóźnienia.

- Kara umowna należna Zamawiającemu na podstawie punktu 22.1 i 22.2 może być dochodzona niezależnie od kary umownej określonej w punktach 22.4 i 22.5 za okres do dnia wykonania przez Zamawiającego uprawnienia do rozwiązania Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia Etapu do odbioru w dodatkowym terminie, wyznaczonym stosownie do postanowienia punktu 21.2 lit. a i rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z tej przyczyny, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 19.1.

- W przypadku nieusunięcia uchybień w wykonaniu Etapu w dodatkowym terminie, wyznaczonym stosownie do postanowienia punktu 21.2 lit. b i rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z tej przyczyny, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 19.1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 19. 1. Umowy, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w Usunięciu Wady:

- zaliczonej do klasy Awarii, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- zaliczonej do klasy Błędów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- zaliczonej do klasy Usterek, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

chyba, że opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub powstało z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Gwarancja należytego wykonania Umowy

- W celu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca, przed datą podpisania Umowy, wedle swojego wyboru:

- przedłoży bezwarunkową i nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, lub

- wpłaci na rachunek Zamawiającego w banku na konto: nr konta ………………………………………………………………………kwotę stanowiącą równowartość 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w punkcie

19.1., lub

- przedłoży stosowne poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub

- zapewni inne zabezpieczenie przewidziane w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanawia się w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w punkcie 19.1.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach określonych w punkcie 23.1 lit. a) - d) musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.

- W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe oprócz wymagań zawartych w niniejszym rozdziale, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich dołączyć tłumaczenie na języki polski, poświadczone przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później, niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

- W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak, aby zabezpieczało ono wykonanie Umowy w nowym terminie. Jeżeli wykonawca nie przedstawi zabezpieczeń w terminie 7 dni od dnia ustalenia nowego terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia tej okoliczności.

- Zmiany umowy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących przypadkach:

- wprowadzenia nowej wersji Oprogramowania przez Producenta Oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, pozwalającego na zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych,

- udostępnienia przez Wykonawcę nowej wersji Oprogramowania w trakcie realizacji Umowy,

- zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez Producenta Oprogramowania,

- zmiany warunków licencjonowania przez Producenta lub dystrybutora,

- konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie, Produktów, spowodowanej zakończeniem produkcji określonych w Umowie Produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu,

- zmiany osób określonych w Umowie, wyznaczonych przez Strony do realizacji zamówienia, z tym że zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 6 pkt 6.1.3.SIWZ może nastąpić tylko na osoby spełniające wymagania określone w tym warunku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, ze nowe osoby spełniają wymagania określone w pkt 6.1.3 SIWZ

- zmiany lub wejścia w życie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Umowy,

- zaprzestanie finansowania przez i NCBiR projektu Zamawiającego, w ramach którego realizowana jest przedmiotowa Umowa

- uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania części Umowy

- zmiany w infrastrukturze Zamawiającego,

- zmian w strukturze i organizacji Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy

- wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania i Odbioru prac,

- zmian, dotyczących sposobu wykonania części zamówienia, spowodowanych zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień.

- zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru prac,

- Żadna zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Każda zmiana Umowy dokonywana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 21 dni od zaistnienia każdej z niżej wymienionych przyczyn:

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela;

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy;

- w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizował umowy w całości lub w części, w ramach Etapów, w szczególności nie zachował terminu określonego w Harmonogramie Umowy i Harmonogramie Wdrożenia i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował danego Etapu w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wezwania;

- w przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego zaniechał realizacji umowy lub przerwał realizację umowy na czas dłuższy niż 14 dni;

- nieusunięcia niezgodności  wykonanych prac i nieprzedstawienia prac do odbioru w terminie określonym zgodnie z pkt 16.6. i 16.7. Umowy

- Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia sporządzenia protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac w ramach poszczególnych Etapów .

- Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że nie stanowi zmiany Umowy uzgodnienie bądź zmiana formularzy lub innych dokumentów, jakimi posługują się Strony przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy, a do których uzgodnienia umocowani są Koordynatorzy Stron.

- Ilekroć w Umowie mowa jest o pisemnym powiadomieniu drugiej Strony rozumie się przez to powiadomienie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem lub pocztą elektroniczną, chyba że Umowa zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie.

- Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy siedziby obu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie zamówień publicznych, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik 1	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

- Załącznik 2	Wzór zobowiązania do zachowania poufności

- Załącznik 3	Koordynatorzy Stron

- Załącznik 4	Kierownik projektu i Konsultanci

- Załącznik 5	Wzór potwierdzenia przedstawienia prac do odbioru

- Załącznik 6	Wzór protokołu odbioru

- Załącznik 7	Harmonogram umowy

- Załącznik 8	Oferta Wykonawcy z dnia …………………………..

Wykonawca:									Zamawiający:

Załącznik nr 2 do Umowy Nr ………….

Wzór zobowiązania do zachowania poufności

Niniejszy załącznik określa wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.7 Umowy, stosowany przez strony w stosunku do osób fizycznych zatrudnionych (również na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia) przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, które uzyskują dostęp do Informacji Poufnych.

……………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………

(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

………………………………………

(seria i numer dowodu osobistego)

………………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

W związku z wykonywaniem pracy w ramach projektu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie jakością wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemem monitorowania kariery absolwentów w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  w zakresie:

(zwięzły opis wykonywanych czynności - podstawa umowna)

stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. nr 153, poz. 1503 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie , z którymi

zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez

Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże do czasu ustania stanu poufności przez ich podanie do publicznej wiadomości przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie lub za jego zgodą.

…………………………………………….

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 3 do Umowy Nr ………….

Koordynatorzy Stron

1.      Zgodnie z postanowieniem punktu 4.4. Umowy Zamawiający wyznacza w charakterze Koordynatora:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

2.      Zgodnie z postanowieniem	punktu 4.4. Umowy Wykonawca wyznacza w charakterze
Koordynatora:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

Załącznik nr 4 do Umowy Nr ………….

Kierownik Projektu i Konsultanci

- Wykonawca wyznacza na Kierownika Projektu:

Imię i nazwisko: Telefon: Fax:

Adres e-mail: Adres korespondencyjny:

- Wykonawca wyznacza następujących Konsultantów:

1) na stanowisko Głównego Analityka:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

2) na stanowiska Specjalistów ds. Analiz Potrzeb:

a)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

b)

Imię i nazwisko: Telefon: Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

3) na stanowiska Programistów:

a)

Imię i nazwisko: Telefon: Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

b)

Imię i nazwisko: Telefon: Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

c)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

4) na stanowiska Specjalistów ds. Wdrożeń:

a)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

b)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

c)

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

Załącznik nr 5 do Umowy Nr ………….

Wzór potwierdzenia przedstawienia prac do odbioru

Niniejszy załącznik określa wzór protokołu przedstawienia wykonanych prac do odbioru, o którym mowa w punkcie 16.4 Umowy.

Protokół przedstawienia prac do odbioru

Częstochowa, dnia

Prace wykonane przez: …………………………………

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z Umową nr		z dn

W dniu	do odbioru zostały przedstawione następujące prace:

Uwagi:

Decyzja Komitetu Sterującego o przyjęciu wykonanych prac lub uzależnieniu ich przyjęcia od wprowadzenia określonych zmian podejmowana jest w trybie i terminach przewidzianych w umowie.

Data i podpis Kierownika Projektu	Data i podpis Koordynatora Zamawiającego

Załącznik nr 6 do Umowy Nr ………….

Wzór protokołu odbioru

Niniejszy załącznik określa wzór protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie 16.5 Umowy.

Protokół odbioru

Częstochowa, dn……….

Prace wykonane przez:

……………………………………………………………..

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z Umową nr		z dn. …………….

W dniu ……………….do odbioru zostały przedstawione następujące prace:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający oświadcza, że prace przedstawione do odbioru zostały:

- Wykonane prawidłowo i przyjęte przez Zamawiającego

- Przyjęte pod warunkiem usunięcia uwag, o których mowa poniżej

- Odrzucone z powodów, o których mowa poniżej

Uwagi:

Data i podpis Kierownika Projektu                                    Data i podpis przewodniczącego Komitetu Sterującego

Załącznik nr 7 do Umowy Nr ………….

Harmonogram Umowy

| Lp. | Oznaczenie etapu | Ostateczny termin |
| --- | --- | --- |
|  |  | zakończenia |
| 1 | Etap I | 31.05.2013 |
| 2 | Etap II | 31.03.2014 |
| 3 | Etap III | 31.03.2014 |
| 4 | Etap IV | 30.06.2014 |
| 5 | Etap V | 30.06.2014 |
| 6 | Etap VI | 30.09.2014 |
| 7 | Etap VII | 28.11.2014 |
| 8 | Etap VIII | Zgodnie z umową |

Po zakończeniu prac nad wdrożeniem danego modułu, Wykonawca przeniesie rezultaty prac na serwer produkcyjny i wykona Start Produktywny ZSI w zakresie funkcjonalności przewidzianych dla danego modułu.

Zamawiający informuje, że:

- Nieprzekraczalnym terminem Startu Produktywnego wszystkich obszarów ZSI jest 28.11.2014r.;

- Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia poszczególnych modułów oraz faz realizacji wdrożenia zostanie ustalony przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą po przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej.

- Nieprzekraczalnym terminem wykonania przez Wykonawcę I Etapu  jest 31.05.2013r.

Załącznik nr 8 do Umowy Nr ………….

Wzór wniosku o zmianę

Niniejszy załącznik określa wzór wniosku o zmianę, o którym mowa w punkcie 11.2 Umowy.

WNIOSEK O ZMIANĘ

Częstochowa, dn.

Prace wykonane przez:

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa

zgodnie z Umową Nr	z dn

W dniu	stwierdzona została konieczność (właściwe zaznaczyć) :

- wprowadzenia zmian w sposobie wykonania już odebranych Etapów lub Faz

- wprowadzenia zmian w terminach realizowanych Etapów lub Faz

- zwiększenia nakładu pracy.

Dotyczy to w szczególności Uwagi:

Data i podpis Kierownika Projektu	Data i podpis przewodniczącego Komitetu Sterującego