Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa/projekt

Nr KZ-372/……./14

W dniu……….r. w Częstochowie pomiędzy:

Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą: 42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8, NIP573 011 67 75, REGON000001494  reprezentowaną przez:

…………………………..

…………………………..

dalej zwaną Zamawiającym,

a firmą

reprezentowaną przez:

dalej zwaną Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami,

została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia

§ 1

Przedmiot umowy

- Niniejsza umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. „ Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i wdrożenie modułu ZSI - Zarządzanie Oceną i Akredytacją (zwanego modułem), obejmujące:

  - Dostarczenie bezterminowej licencji na w/w moduł; liczba licencji: nieograniczona - dla wszystkich pracowników dydaktycznych Zamawiającego, z możliwością równoczesnej pracy;

  - Udzielenie 2 licencji administracyjnych dla generatora raportów, bezterminowo;

  - Wykonanie instalacji modułu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego i na serwerach, wchodzących w skład Platformy sprzętowej obecnego systemu ZSI w ramach obecnej bazy danych Oracle systemu ZSI.

  - Wykonanie analizy przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym: Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia i podziału czynności w ramach wdrożenia,

  - Wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji modułów oraz kompleksowej integracji z systemem ZSI Zamawiającego na płaszczyźnie:

- Wspólnego mechanizmu autoryzacji dostępu do nowego modułu w ramach systemu ZSI Zamawiającego,

- Wspólnego mechanizmu zarządzenia uprawnieniami z poziomu modułu  administracyjnego systemu ZSI Zamawiającego,

- Wspólnego mechanizmu konfiguracji i parametryzacji w ramach systemu ZSI Zamawiającego.

  - Wdrożenie funkcjonalności nowego modułu do ZSI Zamawiającego, wg harmonogramu wdrożenia;

  - Przeszkolenie Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i nadzoru nad eksploatacją nowego modułu z obsługi i użytkowania systemu w takim zakresie, który umożliwi im samodzielną pracę z ZSI Zamawiającego;

  - Przeprowadzenie szkoleń użytkowników z obsługi modułu wraz z przekazaniem instrukcji dla użytkowników końcowych w formie elektronicznej i papierowej;

  - Opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej dla nowego modułu dla systemu ZSI;

  - Przeprowadzenie Startu Produktywnego dla modułu, którego efektem będzie samodzielna praca Użytkowników ZSI.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) obowiązującej w postępowaniu (przetargu nieograniczonym) poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ………………złożoną w tym postępowaniu.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Ogólne zasady wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy

- Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie wykonujący prace związane z wdrożeniem modułu ZSI zobowiązuje się do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że moduł ZSI dostarczony zostanie w najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta oprogramowania na dzień złożenia oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce systemu prawnego i przyjętych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy, w taki sposób, ażeby moduł  ZSI mógł być wykorzystany w działalności Zamawiającego, bez konieczności jego poprawiania, bądź uzupełniania, chyba że poprawki lub uzupełnienia takie są wynikiem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, lub wynikają ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu Umowy następować będzie ze stosowanymi przez Wykonawcę standardami (metodyką). Metodyka przyjęta przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy nie może powodować dodatkowych świadczeń lub znaczącego zwiększenia zaangażowania Pracowników lub wzrostu dodatkowych obciążeń organizacyjnych lub finansowych Zamawiającego w stosunku do standardowych metodyk stosowanych przy wdrażaniu ZSI.

- Jeżeli w toku realizacji Wdrożenia lub w okresie gwarancyjnym dojdzie do zmian przepisów prawa lub zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, które wymagają uwzględnienia w wykonywanych pracach,  zastosowanie mają postanowienia § 4 ust. 8 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji umowy, w szczególności przekazywania wszelkich informacji, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy. Jednakże to Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania pracowników i wymaganej dyspozycyjności.

- Strony uzgadniają, iż miejscem wykonywania Umowy będzie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania oraz innych świadczeń na rzecz konsultantów lub innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, związanych z dojazdem do Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy w związku z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

§ 3

Organizacja współpracy Stron

- Dla celów zarządzania wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, Strony powołują Komitet Sterujący oraz Koordynatorów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Dane osobowe Koordynatorów ze strony Zamawiającego i Wykonawcy określa Załącznik Nr 1 do umowy.

- Komitet Sterujący składa się członków wyznaczonych przez Zamawiającego oraz z członków wyznaczonych przez Wykonawcę. Strony postanawiają, że Wykonawca wyznaczy nie więcej niż dwóch członków Komitetu Sterującego. Przewodniczący Komitetu Sterującego jest wskazywany przez Zamawiającego. Skład Komitetu Sterującego i jego skład osobowy Strony określą w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Komitet Sterujący jest upoważniony do zmiany Harmonogramu Wdrożenia, w zakresie w jakim nie spowoduje to przekroczenia terminu Startu Produktywnego modułu.

- Komitet Sterujący podejmuje również decyzje w zakresie najważniejszych decyzji merytorycznych, związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. Decyzje Komitetu Sterującego nie mogą jednak prowadzić do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz przekroczenia terminu Startu Produktywnego.

- Decyzje w imieniu Komitetu Sterującego podejmuje przewodniczący Komitetu Sterującego, który może zasięgnąć opinii członków Komitetu.

- W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin wykonania, bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie Koordynatorom Stron.

§ 4

Etapy realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z następującymi etapami:

  - Pierwszym etapem realizacji przedmiotu umowy będzie wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym Koncepcji Wdrożenia, Harmonogramu Wdrożenia, podziału czynności w ramach wdrożenia. Analiza Przedwdrożeniowa - zbiór dokumentów i innych rezultatów prac, opracowywany przez Wykonawcę, obejmujący Koncepcję Wdrożenia i Harmonogram Wdrożenia oraz określający podział zadań realizowanych w ramach Wdrożenia.

Koncepcja Wdrożenia jest dokumentem zawierającym mapy docelowych procesów w organizacji Zamawiającego oraz wytyczenie głównych zadań dla poszczególnych obszarów z uwzględnieniem specyfiki uczelni, wymagań Zamawiającego oraz standardowych mechanizmów i najlepszych praktyk. Koncepcja wdrożenia stanowić będzie podstawę wykonania Wdrożenia i obejmie poszczególne obszary wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy, przedstawić do odbioru prace wykonane w ranach pierwszego etapu, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Harmonogram Wdrożenia - opracowany przez Wykonawcę w ramach Analizy Przedwdrożeniowej szczegółowy harmonogram, z określeniem kluczowych zadań, kamieni milowych, ścieżki krytycznej, z przewidywanym czasem realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie modułu ZSI, zgodnie z metodyką wdrożenia, stosowaną przez Wykonawcę;

  - W ramach drugiego etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia modułu ZSI i licencji  -

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć moduł ZSI, zgodnie ze specyfikacją licencji, określoną w SIWZ. W każdym wypadku licencja uprawniać będzie do bezterminowego korzystania z modułu ZSI. Jeżeli w ramach opłat należnych producentowi modułu ZSI mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie Patchy lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego, nie może powodować ustania licencji na korzystanie z modułu ZSI lub uprawniać producenta modułu do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Wykonawca zapewnia możliwość zwiększenia zakresu udzielonej licencji przez zwiększenie liczby Użytkowników modułu ZSI objętych licencją, po uiszczeniu dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego, na podstawie odrębnego zamówienia.

- dostarczenia licencji na oprogramowanie narzędziowe (licencja do bezterminowego korzystania);

- instalacji modułu ZSI w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, na serwerach wchodzących w skład Platformy Sprzętowej, będącej częścią systemu, w celu umożliwienia natychmiastowego rozpoczęcia prac wdrożeniowych, w terminach umożliwiających zachowanie terminu realizacji całości przedmiotu umowy

- zapoznania pracowników Zamawiającego – administratorów ZSI, koordynatorów (maksimum 10 osób) z głównymi założeniami i cechami oferowanego modułu oraz założeniami Koncepcji Wdrożenia modułu ZSI;

  - W ramach kolejnego, trzeciego etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wdrożenie funkcjonalności modułu ZSI (wykonanie konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji wg potrzeb Zamawiającego w zakresie modułu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia).

  - W ramach czwartego etapu realizacji Wykonawca przeszkoli Administratorów ZSI do samodzielnego zarządzania, konfigurowania i nadzoru nad eksploatacją modułu ZSI oraz systemem zarządzania bazą danych oraz Użytkowników systemu z obsługi i użytkowania modułu ZSI, w takim zakresie, który umożliwi im samodzielną pracę z modułem ZSI. Wykonawca również  opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną i użytkową modułu ZSI.

  - Etap piąty obejmuje wykonanie Startu Produktywnego modułu ZSI, uruchomienie wersji końcowej i odbiór systemu. Po zakończeniu prac nad wdrożeniem, Wykonawca przeniesie wykonane rezultaty prac na serwer produkcyjny i wykona Start Produktywny modułu ZSI. Nieprzekraczalnym terminem Startu Produktywnego jest 28 listopad 2014r

- Wykonanie poszczególnych etapów umowy  nastąpi zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia, opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.

- Wszystkie Rezultaty Prac, będące programami komputerowymi, zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie wykonywalnej (umożliwiającej ich wykonanie na komputerach Zamawiającego).

- Dla celów ewidencyjnych, po zakończeniu każdego etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi raport, potwierdzający wykonane działania Wykonawcy. Wzór raportu zostanie uzgodniony przez Koordynatorów Stron.

- Raport zostanie każdorazowo przekazany Koordynatorowi Zamawiającego, w formie elektronicznej i drukowanej, chyba że co innego uzgodnią Koordynatorzy Stron. Koordynator Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia raportu, mogą zgłosić Wykonawcy zastrzeżenia odnośnie raportu. W takim wypadku, Wykonawca niezwłocznie uzupełni raport o żądane informacje lub sprostuje informacje nieprawdziwe lub nieścisłe.

- Ewidencja i dokumentowanie działań odbywa się w języku polskim.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się udzielać wyczerpujących wyjaśnień, dotyczących postępów prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy, dotyczących kwestii nieujętych w raportach.

- Zarządzanie zmianą:

  - Jeżeli zmiany są wynikiem zmian przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego, a konieczność ich wprowadzenia pojawi się w trakcie Wdrożenia, asysty powdrożeniowej oraz usług gwarancyjnych ZSI, prace te nie podlegają dodatkowej opłacie.

  - Zmiana następować będzie na podstawie Wniosku o zmianę, zgodnego ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Wniosek o zmianę składany jest przez Koordynatora Strony, która stwierdziła potrzebę wprowadzenia zmiany, Koordynatorowi drugiej Strony. Jeżeli w trakcie Wdrożenia, łączny nakład dodatkowej pracy Wykonawcy na uwzględnienie zmian, niewynikających ze zmian przepisów prawa lub zmian organizacyjnych, nie przekroczy 50 osobodni, zgodnie z wyceną Wykonawcy, zatwierdzoną przez Koordynatorów Stron, Wykonawca zrealizuje zmiany bez dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku zaprzestania świadczenia usług wdrożeniowych, rozwojowych i gwarancyjnych dla modułu ZSI lub w przypadku upadłości , Wykonawca zobowiązuje się do przekazania bezkosztowo aktualnych kodów źródłowych Zamawiającemu, z prawem do modyfikacji i bezterminowego użytkowania.

§ 5

Termin realizacji

Termin realizacji: do dnia 28.11.2014 r. (termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń po przeprowadzeniu Startu Produktywnego)

§ 6

Asysta powdrożeniowa i gwarancja

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego asysty powdrożeniowej, obejmującej bieżące wsparcie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz polegającej na usuwaniu przez Wykonawcę wad modułu. Asysta będzie świadczona bezpośrednio po starcie produktywnym wszystkich obszarów objętych wdrożeniem modułu ZSI, przez okres 3 miesięcy od daty startu produktywnego (podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń). Asysta Powdrożeniowa będzie świadczona przez zespół konsultantów, wykonujących wdrożenie, niezależnie od usług serwisu gwarancyjnego ZSI, świadczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone oprogramowanie oraz wykonane prace.

- Warunki gwarancji na wykonane prace i dostarczone oprogramowanie:

  - Gwarancja udzielana jest na okres 60 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego  bez zastrzeżeń realizowanej Umowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania (aktualizacji), które zostały wydane. Powyższe prawo obejmuje koszty przesyłki, nośnika danych i inne koszty z tym związane, które Wykonawca ponosi we własnym zakresie.

  - Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje bezpłatne usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego wad i dotyczy:

- obsługi Zleceń Gwarancyjnych;

- monitorowania działania modułu ZSI, rozwiązywania incydentów i problemów w   funkcjonowaniu modułu;

- dostarczania i instalacji aktualizacji (Patchy) dla modułu ZSI;

- wsparcia funkcjonalnego (usługa Help Desk - rozwiązywanie problemów funkcjonalnych) dla Użytkowników i Administratorów modułu ZSI.

- Przez wadę Strony rozumieją niezgodność działania modułu ZSI z Koncepcją Wdrożenia lub jego niesprawność lub wadliwość dokumentacji dostarczonej wraz z poszczególnymi Rezultatami Prac lub inna niezgodność Rezultatów Prac z Koncepcją Wdrożenia, za którą odpowiada Wykonawca.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad na podstawie zleceń Zamawiającego.

- Świadczenia w ramach gwarancji jakości wykonywane są bez dodatkowego wynagrodzenia, przysługującego Wykonawcy.

- Usunięcie Wady nie może prowadzić do naruszenia struktur i integralności danych, prowadzić do utraty danych lub wpływać negatywnie na działanie innych składników infrastruktury informatycznej Zamawiającego, w tym systemów pomocniczych.

- Wykonawca gwarantuje zachowanie następującego poziomu realizacji gwarancji jakości:

- czas reakcji liczony od momentu zgłoszenia: 8 godzin roboczych;

- czas naprawy liczony od momentu dokonania zgłoszenia: 24 godziny robocze.

Godziny robocze to: godziny od 7:30 – 16 :30 w dni robocze.

Dni robocze to: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zgłoszenie Zlecenia Gwarancyjnego następuje telefonicznie, pocztą e-mail lub faksem. Zgłoszenia będą przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.

- Do zgłaszania Zleceń uprawnieni są Użytkownicy oraz Administratorzy ZSI.

- Wszystkie Zlecenia niezależnie od kanału kontaktu, za pomocą którego dokonano zgłoszenia Zlecenia, są rejestrowane.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy 60 miesięcy rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 7

Monitorowanie modułu ZSI i instalacja Patchy

      - Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3.3 lit. b umowy Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do stałego monitoringu funkcjonowania modułu ZSI w okresie gwarancyjnym. Monitoring wykonywany będzie w godzinach roboczych 7:30 – 16 :30, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

      - Celem usług monitoringu jest zapobieganie wystąpieniu wad i dążenie do zapewnienia optymalnego funkcjonowania modułu ZSI. W ramach usług monitoringu Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wydawania rekomendacji dotyczących instalacji bieżących aktualizacji (Patchy), niezwłocznie po wydaniu takich Patchy przez producenta modułu;

- okresowego sporządzania raportu o stanie modułu;

- okresowego przeglądu funkcjonowania i wydawania rekomendacji odnośnie wydajności modułu;

- okresowego przeglądu funkcjonowania i wydawania rekomendacji dotyczących wewnętrznych systemów zabezpieczeń modułu ZSI;

- wyjaśniania i usuwania nieprawidłowości działania modułu, w porozumieniu z właściwym dostawcą oprogramowania;

- sporządzania rekomendacji odnośnie modyfikacji modułu ZSI;

- przeprowadzania dostrajania (tuningu) modułu ZSI;

- monitoringu działania bazy danych.

      - Raporty będące wynikiem wykonania zobowiązań określonych w punkcie poprzedzającym Wykonawca będzie dostarczał raz w miesiącu, chyba że Koordynatorzy Stron uzgodnią inaczej.

      - Wykonawca zobowiązuje się również do okresowej analizy i przedstawiania rekomendacji odnośnie wydajności modułu ZSI, systemów baz danych, aplikacji współpracujących etc.;

      - Rekomendacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, będą przedstawiane Zamawiającemu nie rzadziej, niż raz w miesiącu, chyba że Koordynatorzy Stron uzgodnią inaczej.

  - Wykonawca na podstawie z § 6 ust. 3 pkt 3.3 lit. c zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do instalacji Patchy dla modułu oraz  oprogramowania narzędziowego wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji powdrożeniowej. Instalacja nastąpi w sposób uzgodniony przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, instalacja Patchy nastąpi niezwłocznie, zgodnie z zaleceniami producenta modułu ZSI lub oprogramowania narzędziowego.

§ 8

Usługa Help Desk

- Świadczenie usług Help Desk, o których mowa z § 6 ust. 3 pkt 3.3 lit. d  obejmuje przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń składanych przez Użytkowników i Administratorów ZSI. Zgłoszenia dotyczyć mogą wszelkich aspektów działania modułu, w szczególności ewentualnych lub rzeczywistych nieprawidłowości jego funkcjonowania.

- Zgłoszenia będą składane telefonicznie, w godzinach serwisowych, od 07:30 – 16:30 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Obowiązującym językiem kontaktu jest język polski.

- Wszystkie zgłoszenia do Help Desk są rejestrowane.

§ 9

Odbiór przedmiotu umowy

- Zamawiający dokonywać będzie odbiorów wykonanych prac oddzielnie dla poszczególnych etapów.

- Odbiór realizacji kolejnych etapów, określonych w § 4 umowy odbywać się zgodnie z terminami w Harmonogramie Wdrożenia, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy: do dnia 28.11.2014 r. (podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń)

- Odbiory odbywać się będą w formie protokołów odbioru, podpisanych przez wyznaczonych przedstawicieli Stron.

- Niezwłocznie po zakończeniu prac, przewidzianych do odbioru, Koordynator Wykonawcy pisemnie powiadomi Koordynatora Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu Umowy w zakresie danego etapu, przekazując wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania określonej części przedmiotu umowy, najpóźniej do dnia zgłoszenia prac do odbioru. Zamawiający wymaga, by dokumentacja z wdrożenia była przygotowywana równolegle z postępem prac wdrożeniowych i przekazywana Zamawiającemu nie później, niż w dacie zgłoszenia do odbioru. Zgłoszenia gotowości prac do odbioru Wykonawca będzie dokonywał pisemnie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Umowy.

- Strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Koordynatora Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru prac dokonanego przez Koordynatora Zamawiającego. Koordynatorzy Stron mogą uzgodnić wydłużenie terminu na przyjęcie prac poszczególnych etapów, bądź uzależnić ich przyjęcie od wprowadzenia określonych zmian, jeżeli wymaga tego procedura testowa prac, przedstawionych do odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności z przedmiotem umowy przy odbiorze prac, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru, sporządzając protokół niezgodności. Wykonawca ma obowiązek usunięcia niezgodności w terminie 5 dni roboczych, chyba że, ze względu na charakter lub rozmiar niezgodności, zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie terminu. Termin na usunięcie niezgodności stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych w ramach poszczególnych etapów nie powoduje przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 3.

- Wykonawca dokona żądanych przez Zamawiającego zmian, w terminie, o którym mowa w ust. 7 i ponownie przedstawi prace do odbioru.

§ 10

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawcy, w tym również z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych  przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………………………………………………….

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu oraz protokolarnym odbiorze wszystkich  etapów przedmiotu umowy, określonym w § 4 umowy. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie określone w ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze VAT.

- Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 11

Własność intelektualna

- Z chwilą dostarczenia rezultatów prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych lub udziela licencji na korzystanie z Rezultatów Prac, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami, na poniższych zasadach.

- Przez rezultaty prac rozumie się: programy komputerowe w wersji wykonywalnej, dokumentację projektową, dokumentację techniczną, inne utwory, a także materiały i informacje, w tym pliki konfiguracyjne i parametryzacje, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym rozszerzenia a także opracowania, modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany, wprowadzone do istniejących materiałów, w tym programów komputerowych, dokumentacji, parametryzacji lub plików konfiguracyjnych.

- W zakresie rezultatów prac, nie będących programami komputerowymi, przeniesienie praw, o których mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Rezultatów Prac, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- inne niż wymienione w lit. a) rozpowszechnianie rezultatów prac, w szczególności publiczne udostępnianie rezultatów prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- W zakresie rezultatów prac, stanowiących programy komputerowe, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji obejmującej następujące pola eksploatacji:

- do instalowania programów w pamięci masowej komputerów, należących do Zamawiającego, w ilości nie mniejszej niż dostarczone licencje na moduł ZSI, do ładowania programów do pamięci RAM komputera oraz do korzystania z programu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Przeniesienie praw, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

- Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z praw nabytych, stosownie do postanowień punktów poprzedzających, nie jest i nie będzie w żaden sposób ograniczone prawami majątkowymi osób trzecich, w tym prawami autorskimi, prawami z zakresu własności przemysłowej lub wierzytelnościami wynikającymi z udzielonych licencji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia takich wad prawnych

§ 12

Poufność

- Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej nieuprawnionej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji otrzymanych od drugiej Strony, w tym informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych, strategicznych lub finansowych. Wzór zobowiązania do zachowania poufności stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy.

- Informacjami Poufnymi są również informacje, których obowiązek utrzymania w tajemnicy obciąża Stronę na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

- Strony mają obowiązek ochrony Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich przetwarzania (w tym przetwarzania w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji). Strony nie mogą także wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej, niż do celów określonych w Umowie.

- W zakresie zobowiązania do zachowania poufności, niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę także po ustaniu innych zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych przechowywanych w ZSI jest Zamawiający. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zlecenie przetwarzania tych danych osobowych w celu i zakresie określonym w niniejszej Umowie.

- Powierzenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, następuje w celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przechowywania danych osobowych poza ZSI, w szczególności utrwalania danych osobowych na własnych nośnikach danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze danych, o którym mowa powyżej, prowadzonym w stosunku do Wykonawcy.

- W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca podpisze z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę ………………………. zł. (forma zabezpieczenia zgodnie z SIWZ).

    - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70 % zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego).

- 30% zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek.

- W przypadku niewykonania zamówienia w terminie określonym w § 5, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak, aby zabezpieczało ono wykonanie Umowy w nowym terminie. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi zabezpieczeń w terminie 7 dni od dnia ustalenia nowego terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia tej okoliczności.

§ 15

Wypowiedzenie Umowy

- Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - opóźnienia w przedstawieniu etapu  do odbioru, przekraczającego 5 dni roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający przed dokonaniem wypowiedzenia wyznaczy Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin na przedstawienie etapu do odbioru, nie dłuższy niż 3 dni robocze; oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie złożone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy;

  - opóźnienia w usunięciu uchybień w sposobie wykonania etapu, zgodnie z procedurą określoną w § 9, przekraczającego 5 dni roboczych, jeżeli opóźnienie takie nie zostało zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający przed dokonaniem wypowiedzenia wyznaczy Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin na usunięcie uchybień wykonania etapu, nie dłuższy niż 3 dni robocze; oświadczenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie złożone przez Koordynatora Zamawiającego Koordynatorowi Wykonawcy.

  - W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy, z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane w ramach etapów, których zakończenie nie zostało potwierdzone protokołem odbioru.

  - Uprawnienie do rozwiązania Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku, w którym opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez Wykonawcę wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  - Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym przypadku naruszenia zobowiązań Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych i poufności.

  - W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzającym, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do chwili rozwiązania umowy, proporcjonalnie do stanu ich zaawansowania.

- W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabędzie, na zasadach określonych w § 11 autorskie prawa majątkowe do wszelkich Rezultatów Prac, realizowanych przez Wykonawcę, w tym Rezultatów Prac nieukończonych lub nieodebranych, a także zachowuje wszelkie prawa do tych Rezultatów Prac, które zostały wykonane.

- W zakresie zobowiązania do zachowania poufności, niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę także po ustaniu innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron w zakresie gwarancji na wykonany i odebrany protokolarnie przedmiot Umowy oraz poufności.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 21 dni od zaistnienia każdej z niżej wymienionych przyczyn:

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela;

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy;

- w przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego zaniechał realizacji umowy lub przerwał realizację umowy na czas dłuższy niż 14 dni;

- Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym, w przypadku określonym w  § 14 ust. 5.

- Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia sporządzenia protokołu odbioru prawidłowo wykonanych prac w ramach poszczególnych etapów.

- Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 17

Odpowiedzialność Stron i kary umowne

- W przypadku opóźnienia w przedstawieniu do odbioru danego Etapu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 10 ust 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu uchybień w wykonaniu Etapu, obliczanego do dnia sporządzenia stosownego Protokołu Odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w punkcie 18.1, za każdy dzień opóźnienia.

- Kara umowna należna Zamawiającemu na podstawie ust 1 i 2 może być dochodzona niezależnie od kary umownej określonej w ust. 4 i 5 za okres do dnia wykonania przez Zamawiającego uprawnienia do rozwiązania Umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia Etapu do odbioru w dodatkowym terminie, wyznaczonym stosownie do postanowienia § 15 lit a) i rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z tej przyczyny, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego  w § 10 ust 1.

- W przypadku nieusunięcia uchybień w wykonaniu Etapu w dodatkowym terminie, wyznaczonym stosownie do postanowienia § 15 lit. b i rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z tej przyczyny, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 10 ust 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy, określonego w § 10 ust 1 Umowy, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w Usunięciu wady Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy określonego w § 10 ust 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, chyba, że opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub powstało z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 18

Zmiany umowy

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w następujących przypadkach:

- wprowadzenia nowej wersji Oprogramowania przez Producenta Oprogramowania wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, pozwalającego na zastosowanie korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych,

- udostępnienia przez Wykonawcę nowej wersji Oprogramowania w trakcie realizacji Umowy,

- zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez Producenta Oprogramowania,

- zmiany warunków licencjonowania przez Producenta lub dystrybutora,

- konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie, Produktów, spowodowanej zakończeniem produkcji określonych w Umowie Produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub z obrotu,

- zmiany lub wejścia w życie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Umowy,

- zaprzestanie finansowania przez i NCBiR projektu Zamawiającego, w ramach którego realizowana jest przedmiotowa Umowa

- uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania części Umowy

- zmiany w infrastrukturze Zamawiającego,

- wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania i odbioru prac,

- zmian, dotyczących sposobu wykonania części zamówienia, spowodowanych zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień.

- zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru prac,

- Żadna zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

- Każda zmiana Umowy dokonywana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że nie stanowi zmiany Umowy uzgodnienie bądź zmiana formularzy lub innych dokumentów, jakimi posługują się Strony przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy, a do których uzgodnienia umocowani są Koordynatorzy Stron.

- Ilekroć w Umowie mowa jest o pisemnym powiadomieniu drugiej Strony rozumie się przez to powiadomienie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem lub pocztą elektroniczną, chyba że Umowa zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie.

- Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy siedziby obu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy o prawie zamówień publicznych, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Koordynatorzy stron

- Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o zmianę

- Załącznik nr 3 – Wzór potwierdzenia przedstawienia prac do odbioru

- Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru

- Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania do zachowania poufności.

Wykonawca:									Zamawiający:

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ………………

Koordynatorzy Stron

1.      Zamawiający wyznacza w charakterze Koordynatora/ów:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.      Wykonawca wyznacza w charakterze Koordynatora/ów:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do Umowy Nr ………………

Wzór wniosku o zmianę

Niniejszy załącznik określa wzór wniosku o zmianę, o którym mowa w § 4 ust. 8 Umowy.

WNIOSEK O ZMIANĘ

Częstochowa, dn. ………

Prace wykonane przez:

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa

zgodnie z Umową Nr	z dn

W dniu	stwierdzona została konieczność(właściwe zaznaczyć):

- wprowadzenia zmian w sposobie wykonania już odebranych Etapów lub Faz

- wprowadzenia zmian w terminach realizowanych Etapów lub Faz

- zwiększenia nakładu pracy.

Dotyczy to w szczególności Uwagi:

Data i podpis Koordynatora Wykonawcy	Data i podpis przewodniczącego Komitetu Sterującego

Załącznik nr 3 do Umowy Nr …………….

Wzór potwierdzenia przedstawienia prac do odbioru

Niniejszy załącznik określa wzór protokołu przedstawienia wykonanych prac do odbioru, o którym mowa w § 9 ust 5 Umowy.

Protokół przedstawienia prac do odbioru

Częstochowa, dnia

Prace wykonane przez: …………………………………

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z Umową nr		z dn

W dniu	do odbioru zostały przedstawione następujące prace:

Uwagi:

Decyzja Komitetu Sterującego o przyjęciu wykonanych prac lub uzależnieniu ich przyjęcia od wprowadzenia określonych zmian podejmowana jest w trybie i terminach przewidzianych w umowie.

Data i podpis Koordynatora Wykonawcy	Data i podpis Koordynatora Zamawiającego

Załącznik nr 4 do Umowy Nr …………….

Wzór protokołu odbioru

Niniejszy załącznik określa wzór protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 6 Umowy.

Protokół odbioru

Częstochowa, dn……….

Prace wykonane przez:

……………………………………………………………..

na rzecz Zamawiającego:

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z Umową nr		z dn. …………….

W dniu ……………….do odbioru zostały przedstawione następujące prace:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający oświadcza, że prace przedstawione do odbioru zostały:

- Wykonane prawidłowo i przyjęte przez Zamawiającego

- Przyjęte pod warunkiem usunięcia uwag, o których mowa poniżej

- Odrzucone z powodów, o których mowa poniżej

Uwagi:

Data i podpis Koordynatora Wykonawcy                        Data i podpis przewodniczącego Komitetu Sterującego

Załącznik nr 5 do Umowy Nr……………

Wzór zobowiązania do zachowania poufności

Niniejszy załącznik określa wzór oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, stosowany przez strony w stosunku do osób fizycznych zatrudnionych (również na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia) przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, które uzyskują dostęp do Informacji Poufnych.

……………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………………

(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

………………………………………

(seria i numer dowodu osobistego)

………………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

W związku z wykonywaniem pracy w ramach wdrożenia modułu Zintegrowanego Systemu Informatycznego  w zakresie:

(zwięzły opis wykonywanych czynności - podstawa umowna)

stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. nr 153, poz. 1503 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystać we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie , z którymi

zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez

Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże do czasu ustania stanu poufności przez ich podanie do publicznej wiadomości przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie lub za jego zgodą.

…………………………………………….

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie