Załącznik nr 8 do Umowy Nr ….

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Planowany harmonogram płatności za realizację wdrożenia

25 % wartości – czerwiec 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu I potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2018 r.

4 % wartości – czerwiec 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu II potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2018 r.

8 % wartości – wrzesień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu III potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca września 2018 r.

7 % wartości – wrzesień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu IV potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca września 2018 r.

2 % wartości – wrzesień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu V potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca września 2018 r.

1 % wartości – wrzesień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu VI potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca września 2018 r.

4 % wartości – wrzesień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu VII potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca września 2018 r.

8 % wartości – grudzień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu VIII potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca grudnia 2018 r.

4 % wartości – grudzień 2018 – Płatność po wykonaniu Etapu IX potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca grudnia 2018 r.

25 % wartości – marzec 2019 – Płatność po wykonaniu Etapu X potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca marca 2019 r.

8 % wartości – czerwiec 2019 – Płatność po wykonaniu Etapu XI potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2019 r.

4 % wartości – czerwiec 2019 – Płatność po wykonaniu Etapu XII potwierdzonym protokołem odbioru w terminie do końca czerwca 2019 r.