UMOWA

Umowa zawarta w dniu  ……………………….... 2019 r.

pomiędzy: Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Kwestor Uczelni

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- opracowanie dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu według zatwierdzonej koncepcji lokalizacji oznakowania do budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej umowy,

- wykonanie tablic według koncepcji stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej umowy tj. projekty oznakowań.

- montaż oznakowania pionowego zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w & 1.a niniejszej umowy.

§ 2

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

- z zasadami sztuki budowlanej,

- z współczesną wiedzą techniczną,

- z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003r.) wraz z przedłożeniem do zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu ww. oznakowania z uzyskaniem wymaganych prawem opinii.

- z warunkami współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie

niniejszą umową.

§ 3

Projekt o którym mowa w § 1.1a niniejszej umowy zatwierdzony wcześniej przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie w terminie 4 tygodni od podpisania umowy w 2 egzemplarzach, oraz jako zarchiwizowane pliki w formatach źródłowych edytowalnych oraz formacie Pdf. Zarchiwizowane na płycie CD ROM materiały służące do opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną. Projekt zostanie odebrany protokołem odbioru projektu, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 4.

§ 4

- Złożenie projektu w siedzibie Zamawiającego następuje łącznie z protokołem przekazania, nie jest to równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie 4 dni robocze na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i zgodności projektu z niniejszą umową – termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu złożenia projektu w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) – w takim przypadku za termin wykonania projektu Strony przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin  dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w projekcie. Zmiany i uzupełnienia, o których mowa w niniejszym ustępie zostaną dokonane w ramach wynagrodzenia określonego w § 8.

- Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień.

- Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie nie później niż w ciągu: czterech tygodni od dnia podpisania umowy tj. ..………………… 2019 r.

- Termin o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

- Z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy Wykonawca  przenosi na Zamawiającego                       w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy (każdy utwór, w tym program komputerowy) oraz wszelkich jego elementów  stanowiących wytwór twórczej działalności Wykonawcy,  w celu nieograniczonej w czasie i przestrzeni eksploatacji w kraju i za granicą, w tym prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw autorskich zależnych na następujących polach eksploatacji w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 umowy Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie praw zależnych do utworu o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji Utworu oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tych Utworów.

- Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od korzystania ze swojego prawa w zakresie osobistych praw autorskich i nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania wszelkich uprawnień składających się na autorskie prawa osobiste twórcy. Przedmiotowe zobowiązanie jak i upoważnienie obowiązywać będzie w trakcie trwania Umowy jak i po jej wykonaniu lub wygaśnięciu.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośnika na którym znajduje się przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw, w szczególności własności intelektualnej, Zamawiającego lub osób trzecich.  W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku naruszeniem przez Wykonawcę praw przysługujących osobom trzecim, Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Realizację przedmiotu umowy  o którym mowa w § 1.1b, 1c Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie nie później niż w ciągu czterech tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

§ 6

Do zadań Wykonawcy w zakresie realizacji tablic oraz montażu oznakowania pionowego o których mowa w § 1 1b i 1 c należy:

- Realizowanie prac we współpracy  z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie

- Zapewnienie w ramach własnych zabezpieczenia miejsca pracy oraz warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót montażu oznakowania pionowego.

- Utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów.

§ 7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,  zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne  stosowane podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić roboty, aby przez cały czas ich wykonywania możliwy był ruch samochodowy i pieszy oraz do zachowania nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowników drogi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w czasie realizacji robót objętych umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia dokumentacji fotograficznej wraz z opisem w formie raportu  z realizacji warunków umowy o których mowa w § 1 1b i 1c  zgodnie z treścią niniejszej umowy i  dokumentacją projektową o której mowa w § 1 1a.

§ 8

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: ………   zł (słownie złotych: …….)  plus … % podatek VAT  ……. zł (słownie złotych: …………..), co łącznie stanowi kwotę brutto …………. zł, (słownie złotych: ………………………………………………………………).

§ 9

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 jest wystawiona przez Wykonawcę faktura. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podpisany przez Strony protokół odbioru projektu oraz protokół odbioru prac określonych w § 1 ust. 1 b, c wraz z dokumentacją fotograficzną.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.

§ 11

W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego, i prawach pokrewnych.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2.	Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

1)	 załącznik nr 1 - koncepcja lokalizacji oznakowania do budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

2)     załącznik nr 2 - projekty oznakowań.

W y k o n a w c a                                                                             Z a m a w i a j ą c y